Claude Code 하네스 아키텍처

리서치 · 교차검증 · 자산화 종합 보고서

조사 기준일 2026-08-11   |   조사창 2026-05-13 ~ 2026-08-11

fetch 성공 URL 52개   |   서브에이전트 5개 / 750,156 토큰

이 보고서의 작성 원칙 실제 fetch에 성공한 1차 출처만 인용한다. 확인 실패는 [미확인] 으로 표기하고 추측으로 메우지 않는다. 작성자와 채점자를 분리한다. 리서치 에이전트 4개의 결과를 반증 전용 레드팀 에이전트가 반박하고, 그 반박을 다시 1차 출처로 재확인했다. "성공했다"고 서술하지 않는다. 실행한 명령과 그 출력으로 보고한다.

# 목차

# 1. 종합 요약

## 1.1 결론: 모델이 무시할 수 없는 것은 4개뿐이다

Claude Code의 확장 기능은 강제력 기준으로 두 종류로 갈린다. 하네스를 설계한다는 것은 실질적으로 왼쪽 4개를 어디에 배치할지 정하는 일이다. 오른쪽은 품질 개선이지 보장이 아니다.

| 결정론적으로 강제되는 것 | 부탁일 뿐인 것 (모델이 무시 가능) |
| --- | --- |
| Hooks — exit code 2로 도구 호출 자체를 차단 | CLAUDE.md |
| permissions — deny 우선, 클라이언트가 강제 | Skills 본문 |
| Plan Mode — 승인 전 소스 편집 차단 | Slash Commands |
| Subagent 격리 — 독립 컨텍스트·도구 제한 | Auto memory |

공식 문서 원문: "Claude treats them as context, not enforced configuration. To block an action regardless of what Claude decides, use a PreToolUse hook instead."

출처: code.claude.com/docs/en/memory

## 1.2 지금 해야 할 액션 5개

| # | 액션 | 기한 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | permission mode를 명시적으로 고정한다 | 2026-08-14 (D-3) | settings.json 의 defaultMode 값 |
| 2 | PreToolUse 보안 가드 + permissions.deny 적용 | 1주 내 | cat .env 를 시켜 차단되는 화면 |
| 3 | 하드코딩된 모델 ID 치환 | 즉시 | grep -rn "claude-opus-4-1" . 출력 |
| 4 | 서브에이전트 기본 모델 Sonnet 5로 하향 + 예산 재산정 | 2026-08-31 (D-20) | 월 예상 토큰 × 신단가 계산표 |
| 5 | 작성자/검증자 분리 (레드팀 서브에이전트 상설화) | 2주 내 | 레드팀 지적 목록 + 재확인 결과 |

## 1.3 검증에 실패한 전제 (추측으로 메우지 않음)

의뢰 시 전제로 제시된 하네스 엔지니어링 프레임 4가지는 이번 조사에서 1차 출처로 확인되지 않았다. 조사 환경의 프록시가 관련 도메인을 전면 차단했기 때문이다.

| 전제 | 판정 | 원인 |
| --- | --- | --- |
| "Hashimoto 2026-02 → OpenAI/Anthropic 확산" | 검증 실패 | mitchellh.com / anthropic.com / openai.com 차단 |
| Information / Execution / Feedback 3계층 | 1차 출처 없음 | 해당 분야 큐레이션 저장소에도 부재 확인 |
| Inner vs Outer harness 구분 | 1차 출처 없음 | 2차 출처 반복 재생산 패턴 |
| arXiv 논문의 설계 원칙·평가 지표 원문 인용 | 전량 실패 | 논문 미러 8개 도메인 전부 차단. ID 실재 여부조차 미확인 |

## 1.4 리서치 과정에서 나온 가장 중요한 발견

커뮤니티 스킬의 star 수치를 신뢰할 수 없다 보고된 값(obra/superpowers 270,192 등)은 Linux 커널(242k)·React(247k)를 상회하는 수준인데, 저장소 생성 후 6~10개월밖에 되지 않았다. 게다가 이 환경의 GitHub 데이터에서 react/react, nilbuild/developer-roadmap 같이 실제와 다른 owner명이 관측되었다 → 실제 github.com의 완전한 미러가 아닐 가능성. 결론: star 수치를 실세계 채택도 지표로 인용해서는 안 된다. 순위 기반 도입 판단 금지.

# 2. 교차검증 결과 (작성자 ≠ 채점자)

리서치 에이전트 4개의 산출물을 반증 전용 레드팀 에이전트에게 넘겨 "출처 없는 단정, 과장, 최신성 오류를 찾아 반박하라"고만 지시했다. 레드팀이 제기한 6건 중 5건을 채택하고 1건은 기각했다. 기각 근거도 1차 출처 재fetch다.

| 레드팀 지적 | 판정 | 근거 및 조치 |
| --- | --- | --- |
| "2026-07-03 기본 permission mode가 default → Manual로 변경"은 동작 변경이 아니라 UI 라벨 변경 | 채택 | 원문: "The mode that reviews every action is named Manual in the CLI... Its config value is default, which is what hooks and SDK integrations use." → 영향도 High → Low 하향 |
| 2026-08-14 auto mode 기본화 예고를 통째로 누락 | 채택 | 원문: "Starting August 14, 2026, auto mode becomes the default permission mode for new sessions on Pro, Max, and Team plans." → 최우선 액션으로 승격 |
| 백그라운드 세션 자동 commit/push는 08-04가 아니라 07-01 (v2.1.198) | 채택 | sub-agents 문서의 v2.1.198 표기 → 날짜 정정 |
| claude plugins install <name> 은 공식 문서에 없는 명령 | 채택 | 확인된 문법은 세션 내 /plugin install <name>@<marketplace> → 취소선 처리 |
| star 수치에 sanity check가 없음 | 채택 | curl 로 api.github.com 스코프 차단 직접 확인 → 경고 섹션 신설 |
| "Stop hook 8회 연속 차단 시 강제 종료"는 창작된 수치 | 기각 | best-practices 원문 재fetch로 문장 실재 확인. 단 "hooks 레퍼런스엔 없다"는 지적 자체는 맞음 |

레드팀도 틀릴 수 있다는 것이 6번째 행의 교훈이다. 반증 결과를 그대로 수용하지 않고 1차 출처로 재확인하는 단계가 반드시 필요하다.

# 3. Claude 최신 업데이트 (최근 90일)

조사 커버리지 한계 — 먼저 밝힘 www.anthropic.com/news 및 modelcontextprotocol.io 는 EGRESS_BLOCKED 로 접근 불가. 개발자 문서와 공식 블로그로 대체 확인했다. changelog 페이지가 2026-05-13 ~ 2026-06-24 구간을 반환하지 않았다. 따라서 아래 표의 실질 커버리지는 2026-06-25 ~ 2026-08-08 이며, "90일 전량"이 아니다.

## 3.1 High 등급 — 즉시 대응 필요

| 날짜 | 변경 내용 | 해야 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-14 (예정, D-3) | auto mode가 신규 세션의 기본 permission mode가 됨 (Pro/Max/Team). 분류기 모델이 명령을 검토해 위험한 것만 차단 | 모드를 직접 설정해 두면 유지됨. 미설정 시 동작이 바뀜 |
| 2026-08-05 | Claude Opus 4.1 (claude-opus-4-1-20250805) API 은퇴 | 하드코딩 모델 ID 치환. 이미 실패 중 |
| 2026-08-04 | Worktree 격리 세션이 메인 체크아웃에 파괴적 git 명령을 실행할 수 있던 취약점 수정 | 업그레이드 |
| 2026-07-28 | MCP 스펙 정식 릴리스 — stateless 전환 (핸드셰이크·Mcp-Session-Id 폐지) | MCP 서버를 직접 구현하는 경우만 재설계 검토 (12개월 유예) |
| 2026-07-24 | Claude Opus 5 출시, 기본 Opus 전환. 1M 컨텍스트, $5/$25. Fast mode $10/$50. 서브에이전트 중첩 깊이 기본 3 | 비용 재산정 |
| 2026-07-17~18 | Bash/PowerShell 권한 우회 취약점 다수 패치. docker 데몬 플래그 권한 프롬프트 추가 | 업그레이드가 곧 보안 조치 |
| 2026-07-01 | 서브에이전트 백그라운드 실행 기본화 + 백그라운드 세션 자동 commit/push (v2.1.198) | 브랜치 보호 규칙 점검 |
| 2026-06-30 | Claude Sonnet 5 출시, 기본 모델. 1M 컨텍스트. 도입가 $2/$10 → 2026-09-01부터 $3/$15 | 2026-08-31 전 예산 재산정 |
| 2026-06-15 | Claude Sonnet 4 / Opus 4 API 완전 은퇴 | 모델 ID 치환 |

## 3.2 모델 라인업 및 가격 (fetch 확인분)

| 모델 ID | 출시/갱신 | 입력 $/MTok | 출력 $/MTok | 컨텍스트 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| claude-opus-5 | 2026-07-24 | 5 | 25 | 1M (출력 128k) | 현행 기본 Opus |
| claude-opus-5 (Fast mode) | 2026-07-24 | 10 | 50 | 1M | 연구 프리뷰, 옵트인 |
| claude-sonnet-5 | 2026-06-30 | 2 → 3 | 10 → 15 | 1M (출력 128k) | 현행 기본 모델 |
| claude-fable-5 | 2026-06-09 | 10 | 50 | 1M (출력 128k) | GA |
| claude-mythos-5 | 2026-06-09 | 10 | 50 | 1M | 제한 배포 |
| claude-opus-4-8 / 4-7 | 이전 | 5 | 25 | 1M | 유지 |
| claude-sonnet-4-6 | 이전 | 3 | 15 | 1M | 유지 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | [stale: 2025-10] | 1 | 5 | 200k (출력 64k) | 유지 |
| claude-opus-4-1-20250805 | — | — | — | 200k | 2026-08-05 은퇴 |
| claude-sonnet-4 / opus-4 (2025-05-14) | — | — | — | — | 2026-06-15 은퇴 |

Sonnet 5 단가 인상(2026-09-01, +50%)은 20일 뒤다. 리서치성 팬아웃 작업에서 서브에이전트를 Opus 5 대신 Sonnet 5로 위임하면 입력 기준 60% 절감된다(9월 이후 40%). 본 리서치에서 실제로 적용했다.

출처: platform.claude.com/docs/en/about-claude/{models, pricing, model-deprecations}

## 3.3 MCP 스펙 변경 (2026-07-28 정식)

| 변경점 | 영향 |
| --- | --- |
| Stateless 프로토콜 코어 — initialize/initialized 핸드셰이크 및 Mcp-Session-Id 폐지 | 세션 상태에 의존하는 서버 구현은 재설계 대상 |
| Multi Round-Trip Requests — 서버 발신 요청을 stateless로 대체 | 서버 발신 요청 방식 변경 |
| 헤더 기반 라우팅 (Mcp-Method, Mcp-Name) | 게이트웨이/프록시 라우팅 규칙 수정 |
| list 응답 캐시 메타데이터 (ttlMs, cacheScope) | 캐시 힌트 추가 가능 |
| RFC 9207 issuer 검증 등 인가 강화 | OAuth 구현 점검 |
| Extensions 프레임워크 공식화 (Tasks, MCP Apps) | SEP 기반 거버넌스 편입 |
| Roots / Sampling / Logging / 구 HTTP+SSE transport | 최소 12개월 유예 후 제거. 즉시 breaking 아님 |

출처: blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/ (스펙 원문 modelcontextprotocol.io 는 차단되어 [미확인])

# 4. Claude Code 최대 활용법 — 6개 프리미티브

## 4.1 한 장 비교

| 프리미티브 | 로딩 시점 | 컨텍스트 비용 (공식 예시값) | 강제력 | 정의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 항상 (세션 시작) | 프로젝트 ≈1,800 tok / 사용자 ≈320 tok | 없음 | 상시 배경 지식 |
| Skills | description 상시, 본문은 호출 시 | description 합계 ≈450 tok | 부분적 | 온디맨드 절차·지식 |
| Subagents | 스폰 시 | 메인에는 위임 ≈80 + 요약 ≈420 tok만 | 격리는 결정론적 | 컨텍스트 격리 워커 |
| Slash Commands | Skills와 동일 | Skills와 동일 | 부분적 | *Skills로 통합됨* |
| Hooks | 이벤트마다 실행 | [미확인] | 결정론적 | 라이프사이클 강제 개입 |
| MCP + Plugins | 세션 시작 시 연결, 스키마는 deferred | deferred 목록 ≈120 tok | 도구별 상이 | 외부 연결·배포 단위 |

토큰 수치 주의: 위 값은 context-window 문서의 단일 예시 시나리오 값이다. 통계적 평균도 보장 상한도 아니므로 일반화하면 안 된다.

## 4.2 【핵심】 소유권 결정 표 — 어떤 요구사항을 어느 레이어가 소유하는가

| 요구사항 유형 | 소유 레이어 | 이유 | 잘못 선택하면 생기는 실패 |
| --- | --- | --- | --- |
| 규칙 강제 (예외 없이) 예: 커밋 전 항상 lint | Hooks (PreToolUse, exit 2) | 결정론적. 도구 호출 자체를 차단 | CLAUDE.md에만 적으면 advisory → 컨텍스트가 길어지면 모델이 조용히 건너뜀 |
| 비밀정보 차단 예: .env, secrets/** | permissions.deny (가능하면 managed) | deny가 allow에 우선하며 클라이언트가 강제 | skill의 disallowed-tools만 쓰면 다음 사용자 메시지에 grant가 소멸해 지속 보장 안 됨 |
| 맥락 지식 예: 아키텍처, 컨벤션 | CLAUDE.md (짧고 보편적) 또는 Skill (도메인 특화) | 보편 지식은 상시, 특수 지식은 온디맨드 | 전부 CLAUDE.md → 200줄 초과 → 준수율 하락 |
| 위임 경계 예: 대형 코드베이스 탐색 | Subagents | 내부 토큰이 메인 컨텍스트에 0으로 반영 | 메인에서 직접 대량 read → 컨텍스트 소진, 장문 세션 성능 저하 |
| 상시 가이드 예: 코드 스타일 | CLAUDE.md | 트리거 조건 없이 항상 적용 | Skill로 만들면 description 매칭 실패 시 지침이 로드조차 안 됨 |
| 외부 시스템 접근 예: DB, 이슈트래커 | MCP (단 CLI가 있으면 CLI 우선) | OAuth·재연결·타임아웃 표준화 | Bash curl 즉석 스크립트 → 인증 재발명, credential이 프롬프트·로그에 노출 |
| 반복 워크플로 호출 예: /deploy | Skills + disable-model-invocation: true | 사이드이펙트 작업은 사용자만 트리거하도록 강제 | 모델이 조건 판단 없이 자동 실행 시도 |

## 4.3 판정 알고리즘 (3문항)

- "모델이 안 지켜도 되는가?" → 아니오면 Hooks / permissions. 문서와 스킬은 전부 advisory다.

- "항상 필요한가, 가끔 필요한가?" → 항상 = CLAUDE.md, 가끔 = Skill.

- "중간 산출물이 큰가?" → 크면 Subagent로 격리.

## 4.4 검증 루프 4단

| 단계 | 방법 | 적용 범위 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프롬프트 내에서 증거 요청 | 단발 턴 | 모델 판단에 의존 |
| 2 | /goal 로 완료 조건 설정 → 매 턴 재평가 | 세션 전체 | 모델 판단에 의존 |
| 3 | Stop hook 결정론적 게이트 | 모델 무관 강제 | 8회 연속 차단 시 harness가 훅을 무시하고 턴 종료 |
| 4 | 검증 전용 서브에이전트 (작성자/검증자 분리) | 독립 컨텍스트 | 반증자도 틀릴 수 있음 → 1차 출처 재확인 필요 |

Stop hook의 8회 한계 때문에, 게이트는 "Claude가 스스로 고칠 수 있는 실패"에만 걸어야 한다. 환경 문제나 미구현 기능을 걸면 8턴을 낭비한 뒤 그냥 통과한다.

원문: "a Stop hook runs your check as a script and blocks the turn from ending until it passes. Claude Code overrides the hook and ends the turn after 8 consecutive blocks."

원문: "Have Claude show evidence rather than asserting success: the test output, the command it ran and what it returned, or a screenshot of the result."

출처: code.claude.com/docs/en/best-practices

## 4.5 훅 이벤트 — exit code 2로 차단 가능한 것

| 이벤트명 | 발화 시점 | exit 2 차단 |
| --- | --- | --- |
| UserPromptSubmit | 사용자 프롬프트 제출 | 예 (프롬프트 차단·입력 삭제) |
| UserPromptExpansion | 커맨드가 프롬프트로 확장될 때 | 예 |
| PreToolUse | 도구 실행 전 | 예 (도구 호출 차단) |
| PermissionRequest | 도구가 권한 필요 시 | 예 (권한 거부) |
| PostToolBatch | 병렬 도구 완료 후 | 예 (다음 모델 호출 전 루프 정지) |
| Stop | Claude 응답 종료 시 | 예 (8회 연속까지) |
| SubagentStop | 서브에이전트 종료 시 | 예 |
| WorktreeCreate | Worktree 생성 시 | 예 (0 이외 전부 실패 처리) |
| PostToolUse / PostToolUseFailure | 도구 실행 후 | 아니오 (이미 실행됨, stderr만 전달) |
| SessionStart / InstructionsLoaded | 세션 시작 / 지침 로드 | 아니오 (주입·로깅용) |
| 그 외 19개 이벤트 | (Setup, PreCompact, SessionEnd 등) | [미확인] — 레퍼런스 표에 미등재 |

# 5. 하네스 엔지니어링

이 장의 결론을 먼저 밝힌다 의뢰 시 전제로 주어진 프레임(Hashimoto 기원설, 3계층 분류, Inner/Outer 구분, arXiv 논문군)은 이번 조사에서 1차 출처로 검증되지 않았다. 조사 환경의 프록시가 mitchellh.com, anthropic.com, openai.com, arxiv.org 및 논문 미러 8개 도메인을 전면 차단했다. 검증 실패를 추측으로 메우지 않고 그대로 보고한다. 이 장에서 신뢰할 수 있는 것은 §5.3 대조표뿐이다.

## 5.1 용어 정의 — 출처 등급별

| 등급 | 정의 (원문 인용) | 한국어 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2차 (커뮤니티 큐레이션) | "the discipline of designing the scaffolding — context delivery, tool interfaces, planning artifacts, verification loops, memory systems, and sandboxes — that surrounds an AI agent" | 에이전트를 둘러싼 컨텍스트 전달 / 툴 인터페이스 / 계획 산출물 / 검증 루프 / 메모리 / 샌드박스라는 뼈대를 설계하는 분야 | github.com/ai-boost/awesome-harness-engineering |
| 3차 (재인용, 원문 미확인) | "every harness component assumes the model can't do something; those assumptions expire" | 하네스의 모든 구성요소는 "모델이 무언가를 못한다"는 전제 위에 있고, 그 전제는 만료된다 | 위 저장소 README 내 인용. Anthropic 원문 [미확인] |
| 미확인 | (학술적 정의) | — | arXiv 전량 차단 |

경고: 인용 근거로 쓴 유일한 출처는 2026-03-29 생성된 커뮤니티 큐레이션 저장소(약 3,500 star)다. 1차 출처가 아니다. "이 저장소가 그렇게 정리했다"까지만 참이며, 업계 표준 정의로 인용하면 안 된다.

## 5.2 실무적으로 유효한 유일한 구분선

| 축 | prompt engineering | context engineering | harness engineering |
| --- | --- | --- | --- |
| 정의 | [미확인] | [미확인] (anthropic.com 차단) | "designing the scaffolding that surrounds an AI agent" (2차 출처) |
| 대상 | 단일 프롬프트 문구 | 모델에 주입되는 컨텍스트 전체 | 에이전트를 둘러싼 전체 소프트웨어 시스템 |
| 강제성 | 없음 | 없음 | 일부 결정론적 강제 가능 |

prompt/context는 모델에게 부탁하는 것이고, harness는 모델이 거부해도 관철되는 것이다. 이 구분만이 1차 출처(code.claude.com)로 검증되었다.

## 5.3 Claude Code 기능 ↔ 강제력 대조표

계층 명칭(Information/Execution/Feedback)은 1차 출처가 없으므로 사용하지 않고, 기능적 역할로 기술한다. Inner/Outer 배정은 공식 출처가 없는 판단임을 명시한다.

| CC 기능 | 기능적 역할 | Inner/Outer (판단) | 결정론적 강제 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 컨텍스트 주입 | Outer | 아니오 |
| Auto memory | 세션 간 학습 노트 주입 | Outer | 아니오 |
| Skills | 온디맨드 절차·지식 주입 | Outer | 부분적 (disable-model-invocation 시 결정론적) |
| Slash Commands | 실행 트리거 | Outer | 아니오 |
| Subagents | 실행 격리 | Outer | 예 (격리 자체) |
| Hooks | 실행 강제 / 검증 개입 | Outer | 예 (exit 2) |
| Permissions | 실행 통제 | Outer 설정이나 클라이언트 강제 | 예 (deny 우선) |
| Plan Mode | 사전 승인 게이트 | Outer | 예 (bypass 세션 예외) |
| MCP | 툴·데이터 연결 인터페이스 | Outer | 도구별 상이 |
| Compaction (/compact) | 상태 관리·컨텍스트 요약 | Inner (엔진 내장) | 부분적 |

## 5.4 검증 실패 항목 전량

| # | 항목 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hashimoto 원문 URL·날짜·워딩 | mitchellh.com EGRESS_BLOCKED |
| 2 | "OpenAI/Anthropic이 수 주 내 확산" 주장 | openai.com / anthropic.com 차단 |
| 3 | Anthropic 공식 context engineering 정의 원문 | anthropic.com/engineering 차단 |
| 4 | Information/Execution/Feedback 3계층 | 1차 출처 없음. 큐레이션 저장소에도 부재 확인 |
| 5 | Inner/Outer harness 구분의 최초 출처 | 1차 출처 불명, 2차 반복 재생산 패턴 |
| 6 | arXiv 논문 6편 전부 (2603.05344, 2605.13357, 2604.21003, 2602.12670, 2605.18747, 2411.13768) | 논문 미러 8개 도메인 전부 차단. 실재 여부조차 미확인 |
| 7 | martinfowler.com의 harness engineering 글 | 링크로만 확인, 원문 fetch 실패 |

추가 경고: 여러 개의 서로 다른 사이트가 거의 동일한 문장으로 하네스 기원 서사를 재생산하는 패턴이 관찰되었다. SEO 콘텐츠 팜의 반복 재생산 가능성을 배제할 수 없으므로, 1차 출처 확인 전까지 이 서사를 사실로 인용해서는 안 된다.

# 6. Claude Code 스킬 TOP 10

이 장은 다른 장보다 신뢰도가 낮다 star 수치를 실세계 채택도 지표로 사용할 수 없다 (§1.4 참조). 이 장을 남기는 이유는 순위가 아니라 후보 목록과 "안 쓰는 게 나은 상황" 정보에 있다. 아래 순위표를 근거로 도입을 결정하지 말고, §6.4의 절차를 사용할 것.

## 6.1 선정 기준

| 기준 | 정의 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| C1 채택도 | GitHub star 또는 공식 번들 여부 | <5k=1, 1~3만=3, 3~10만=4, 10만+/공식=5 — 이 축은 신뢰 불가 |
| C2 최신성 | pushed_at이 2026-05-13 이후 | 이후=5, 이전=0 (중간값 없음) |
| C3 토큰 효율 | progressive disclosure 구조 (짧은 본문 + 참조파일 분리) | 원문 확인=5, 구조 불명=2~3 |
| C4 범용성 | 특정 언어·프레임워크·툴체인 종속 없음 | 종속 없음=5 |

## 6.2 TOP 10 (C1 열은 신뢰 불가)

| 순위 | 스킬 | 구분 | 총점 | 해결하는 문제 | 안 쓰는 게 나은 상황 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | anthropics/skills | 공식 | 20 | 문서 작업(PDF/DOCX/PPTX/XLSX), MCP 빌드, 웹앱 테스팅 | 문서 작업이 없는 순수 코딩 세션 |
| 2 | addyosmani/agent-skills | 커뮤니티 | 19 | SDLC 전 구간 모범사례 | 24개가 과할 만큼 작은 프로젝트, 자체 프로세스 확립 팀 |
| 3 | obra/superpowers | 커뮤니티 | 18 | TDD·디버깅·계획수립 방법론 | 확립된 자체 워크플로가 있는 시니어 팀 |
| 4 | DietrichGebert/ponytail | 커뮤니티 | 18 | 에이전트의 과잉 엔지니어링 억제 | README 명시: 이미 최소화된 코드엔 효과 거의 0 |
| 5 | JuliusBrussee/caveman | 커뮤니티 | 17 | 출력 토큰 절감 (저장소 자체 주장) | README 명시: 이미 간결한 워크플로엔 순손실 |
| 6 | blader/humanizer | 커뮤니티 | 17 | AI 글쓰기 패턴 제거 | 코드 작성·버그 수정 등 문체 무관 작업 |
| 7 | mattpocock/skills | 커뮤니티 | 16 | TDD, 이슈 트리아지 | progressive disclosure 미명시 → 토큰 비용 예측 불가 |
| 8 | OthmanAdi/planning-with-files | 커뮤니티 | 16 | /clear 후 계획 소실 방지 | 짧은 단일 세션, Windows PowerShell 5.1 |
| 9 | garrytan/gstack | 커뮤니티 | 15 | 23개 역할별 에이전트 SDLC | Bun 툴체인 필수. SKILL.md 표준 아님 |
| 10 | thedotmack/claude-mem | 커뮤니티 | 15 | 세션 간 컨텍스트 소실 방지 | 민감정보 프로젝트 — 수동 태깅 누락 시 유출 위험 |

## 6.3 설치 명령어 신뢰도

| 명령 형태 | 상태 |
| --- | --- |
| /plugin marketplace add <owner>/<repo> + /plugin install <name>@<marketplace> | 공식 문서로 확인됨 |
| npx skills add ... | 각 저장소 README 표기. npm 패키지 원문 [미확인] |
| claude plugins install <name> | 공식 문서에 없음. 인용 금지 |

## 6.4 【권장】 순위 대신 쓸 도입 절차

| 단계 | 행동 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공식 번들(anthropics/skills)부터 검토 | 출처 1차. 채택도 논쟁 없음 |
| 2 | 내 실제 반복 작업 3개를 적는다 | 스킬 없이도 되는 작업이면 도입하지 않는다 |
| 3 | 후보 스킬의 SKILL.md 원문을 직접 읽는다 | 본문 500줄 미만 + 참조파일 분리 구조인가 |
| 4 | /context 로 도입 전 토큰 기록 | 이후 비교의 기준선 |
| 5 | fresh session에서 with/without A-B 비교 | 트리거 정확도, 출력 품질, 컨텍스트 증가량 |
| 6 | 4주 뒤 재평가 | 실제 트리거 횟수가 0이면 제거 |

스킬 하나하나의 description이 상시 컨텍스트를 차지한다(공식 예시값 기준 합계 ≈450 tok). 설치 개수를 늘리는 것 자체가 비용이다.

# 7. 30일 도입 로드맵

시작 2026-08-11(월) → 종료 2026-09-09(수). 각 주차는 "했다"가 아니라 명령 출력으로 완료 판정한다.

## 7.1 마감일이 박힌 항목 (다른 것보다 먼저)

| 마감 | 항목 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-14 (D-3) | permission mode 명시 고정 | 이날부터 Pro/Max/Team 신규 세션 기본값이 auto로 전환 |
| 2026-08-31 (D-20) | 토큰 예산 재산정 | Sonnet 5 단가 $2/$10 → $3/$15 (+50%) |
| 즉시 | 하드코딩 모델 ID 치환 | Opus 4.1(08-05), Sonnet 4/Opus 4(06-15) 은퇴 — 이미 실패 중 |

## 7.2 1주차 (08-11 ~ 08-17) — 강제 레이어부터

| # | 작업 | 소요 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | permission mode 고정 | 10분 | /config 출력 또는 settings.json의 defaultMode |
| 2 | 하드코딩 모델 ID 전수 검색 | 20분 | grep -rn 출력 (0건이면 0건임을 보임) |
| 3 | permissions.deny 적용 | 30분 | .claude/settings.json diff |
| 4 | guard-bash.sh / guard-secrets.sh 배치 + 실행권한 | 30분 | ls -l .claude/hooks/ 출력 |
| 5 | 가드가 실제로 차단하는지 트리거 테스트 | 30분 | 차단 메시지 화면. 설정만 하고 테스트 안 하면 이 주차는 미완 |
| 6 | /hooks 로 등록 확인 | 5분 | /hooks 출력 |

이번 주 하지 말 것: 스킬 설치, 플러그인 탐색. 강제 레이어가 없는 상태에서 편의 기능부터 늘리면 사고 시 막을 방법이 없다.

## 7.3 2주차 (08-18 ~ 08-24) — 컨텍스트 관리

| # | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | /context 로 기준선 측정·기록 | 항목별 토큰 수 표 |
| 2 | /init → CLAUDE.md 생성 후 200줄 이하로 가지치기 | wc -l CLAUDE.md |
| 3 | 각 줄에 "이 줄을 지우면 Claude가 실수하는가?" 적용 | 삭제 전/후 줄 수 |
| 4 | 증거 기반 완료 보고 / 미확인 표기 규칙을 CLAUDE.md에 이식 | diff |
| 5 | /context 재측정 | 기준선 대비 증감 |

트레이드오프: CLAUDE.md를 줄이면 Claude가 프로젝트 관례를 덜 알게 된다. 줄인 만큼 3주차에 Skill로 옮겨야 한다. 그냥 지우는 게 목표가 아니다.

## 7.4 3주차 (08-25 ~ 08-31) — 온디맨드 지식 + 검증 루프

| # | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLAUDE.md에서 뺀 도메인 지식을 Skill로 이전 | SKILL.md 목록 + /context 증가량 |
| 2 | source-verified-research 스킬 배치 | ls .claude/skills/ |
| 3 | 사이드이펙트 워크플로에 disable-model-invocation: true | SKILL.md frontmatter |
| 4 | verify-gate.sh 를 프로젝트 테스트 명령에 맞게 수정 | bash -n 통과 출력 |
| 5 | Stop 게이트 트리거 테스트 — 일부러 테스트를 깨본다 | 차단 메시지 화면 |
| 6 | 08-31 마감: Sonnet 5 단가 인상 대비 예산 재산정 | 월 예상 토큰 × 신단가 |

## 7.5 4주차 (09-01 ~ 09-09) — 위임과 반증

| # | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | source-researcher / red-team-verifier 서브에이전트 배치 | ls .claude/agents/ |
| 2 | 실제 작업 1건을 리서치 에이전트에 위임 | 위임 전/후 /context 비교 |
| 3 | 그 결과를 red-team-verifier 에 태워 반증 | 레드팀이 찾은 오류 목록 |
| 4 | 레드팀 지적을 1차 출처로 재확인 | 확인된 것 / 기각된 것 분리 기록 |
| 5 | 서브에이전트 tools 를 최소 권한으로 축소 | frontmatter diff |
| 6 | 큰 변경 1건에 Plan Mode 적용 | 승인 전 편집 0건 확인 |
| 7 | 30일 회고 — 트리거 0회 스킬 제거 | 1주차 기준선 vs 현재 /context 비교표 |

## 7.6 30일 후 판정 지표

| 지표 | 기준선 | 30일 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAUDE.md 줄 수 | 측정 필요 | ≤ 200 | wc -l CLAUDE.md |
| /context 상시 점유 토큰 | 측정 필요 | 기준선 이하 | /context |
| PreToolUse 가드 차단 실적 | 0 | ≥ 1회 트리거 테스트 통과 | 차단 화면 |
| Stop 게이트 차단 실적 | 0 | ≥ 1회 트리거 테스트 통과 | 차단 화면 |
| 서브에이전트 위임 건수 | 0 | ≥ 3건 | 세션 기록 |
| 레드팀 검증을 거친 산출물 | 0 | ≥ 1건 | 반증 목록 |
| 미사용 스킬 | — | 0개 | 4주차 정리 |

## 7.7 안 할 것 (30일 안에 손대지 않는다)

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| 커뮤니티 스킬 대량 설치 | 채택도 지표를 신뢰할 수 없다. 공식 번들만으로 시작 |
| MCP 서버 다수 연결 | CLI(gh, aws)로 되는 것부터. MCP는 CLI가 없는 경우만 |
| 플러그인 자작·배포 | 개인 워크플로엔 standalone .claude/ 로 충분 |
| Agent teams / 자체 호스팅 러너 | 개인 1인에겐 운영 비용이 이득보다 큼 |
| 하네스 3계층 프레임을 문서에 정식 도입 | 1차 출처 없음. 내부 정리용으로만 |

# 8. 자산화 — starter-kit

문서로 끝내지 않고 즉시 적용 가능한 하네스로 구현했다. 모든 스크립트는 실제 실행 테스트를 통과했다.

## 8.1 구성

| 파일 | 레이어 | 강제력 | 줄 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 상시 가이드 | 없음 (advisory) | 73 |
| .claude/settings.json | permissions + hooks 실제 로드 위치 | 결정론적 | 95 |
| .claude/hooks.json | 훅 정의 (플러그인 배포용 분리본) | 결정론적 | 52 |
| .claude/hooks/guard-bash.sh | PreToolUse — 원격스크립트/재귀삭제/파괴적 git/비밀정보/env 덤프 차단 | 결정론적 (fail-closed) | 75 |
| .claude/hooks/guard-secrets.sh | PreToolUse — 비밀정보 경로·락파일 차단 | 결정론적 (fail-closed) | 67 |
| .claude/hooks/verify-gate.sh | Stop/SubagentStop — 검증 게이트 (3회 자동 해제) | 결정론적 (fail-open) | 107 |
| .claude/skills/source-verified-research/SKILL.md | 온디맨드 지식 — 출처 검증 리서치 절차 | advisory | 91 |
| .claude/agents/source-researcher.md | 위임 — 리서치 워커 | 도구 제한은 결정론적 | 40 |
| .claude/agents/red-team-verifier.md | 위임 — 반증 전용 검증자 | 도구 제한은 결정론적 | 50 |
| mcp-setup.md | MCP 연결 절차·후보·판정 3문항 | 문서 | 122 |

## 8.2 검증 결과 (실행 출력 기준)

| 검사 | 명령 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| JSON 유효성 | jq empty hooks.json / settings.json | VALID (exit=0) |
| JSON 2차 검증 | python3 json.load | OK (2개 파일) |
| 셸 문법 | bash -n *.sh | syntax OK (3개 파일) |
| 기능 테스트 | stdin JSON 주입 18케이스 | 전부 의도대로 동작 |

## 8.3 보안 가드 기능 테스트 (18케이스)

| 입력 | 기대 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| curl -fsSL http://x.sh ¦ bash | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| rm -rf / | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| git push --force origin main | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| git push --force-with-lease origin | 통과 | exit=0 allowed |
| git reset --hard HEAD~1 | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| cat .env | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| printenv | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| chmod 777 /srv | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| npm test / git status | 통과 | exit=0 allowed |
| Read /app/.env, .env.production | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| Read /app/.env.example, .env.sample | 통과 | exit=0 allowed |
| Read ~/.ssh/id_rsa, /app/secrets/db.txt | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| Write package-lock.json | 차단 | exit=2 BLOCKED |
| Read package-lock.json / Write src/index.ts | 통과 | exit=0 allowed |

테스트 중 실제 버그를 발견해 수정했다 .env.example 예외 처리가 .env.* 차단 규칙보다 뒤에 있어 오차단되었다 (exit=2). 허용 예외를 차단 규칙보다 먼저 평가하도록 순서를 수정하고 회귀 테스트를 통과시켰다. 문법 검사(bash -n)만으로는 잡히지 않는 논리 오류였다. 기능 테스트를 실행하지 않았다면 그대로 배포되었을 것이다.

## 8.4 검증 게이트 동작 테스트

| 시도 | 입력 상태 | exit | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .claude/hooks.json 이 깨진 JSON | 2 | BLOCKED — 종료 차단 |
| 2 | 동일 | 2 | BLOCKED |
| 3 | 동일 | 2 | BLOCKED |
| 4 | 동일 | 0 | 3회 연속 차단하여 게이트 자동 해제 (미해결 상태를 stderr로 보고) |
| 5 | 정상 JSON | 0 | 통과 |

harness의 8회 한도보다 먼저(3회) 스스로 해제하도록 설계해 토큰 낭비를 줄였다.

# 9. 출처

수록 원칙: 실제 fetch에 성공한 URL만. 검색 스니펫만 본 URL과 차단된 URL은 인용 근거로 사용하지 않고 §9.3에 분리 기재했다. fetch 성공 URL 합계 52개.

## 9.1 신뢰도 등급

| 등급 | 정의 | 이 조사에서의 도메인 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 주체 본인이 발행한 문서 | code.claude.com/docs, platform.claude.com/docs, blog.modelcontextprotocol.io |
| 2차 | 1차를 인용·해설, 또는 공식 소유 저장소 | github.com/anthropics/*, github.com/modelcontextprotocol/* |
| 3차 | 제3자 재인용·큐레이션 | 커뮤니티 GitHub 저장소, awesome-list |

## 9.2 주요 1차 출처 (접속일 2026-08-11)

| URL | 확인한 내용 |
| --- | --- |
| code.claude.com/docs/en/changelog | 2026-06-25 ~ 08-08 변경 이력 |
| code.claude.com/docs/en/permission-modes | Manual은 CLI 표시명이고 config 값은 default. 2026-08-14 auto mode 기본화 예고 |
| code.claude.com/docs/en/best-practices | 8 consecutive blocks, 증거 기반 보고, Writer/Reviewer, adversarial review |
| code.claude.com/docs/en/hooks | 훅 JSON 구조, stdin 입력 필드, tool_input 필드, exit code 의미, permissionDecision 값 |
| code.claude.com/docs/en/memory | CLAUDE.md 경로·로딩·강제력 없음 |
| code.claude.com/docs/en/skills | Skills 전체, "Custom commands have been merged into skills" |
| code.claude.com/docs/en/sub-agents | 서브에이전트 격리·도구제한·v2.1.198 |
| code.claude.com/docs/en/{mcp, plugins, settings, permissions, context-window, common-workflows, overview, costs, commands, interactive-mode, hooks-guide, slash-commands, iam, llms.txt} | 프리미티브 상세 (총 21개 페이지) |
| platform.claude.com/docs/en/about-claude/models | 모델 라인업·컨텍스트·출력 한도 |
| platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | Sonnet 5 $2/$10 → $3/$15 (2026-09-01) |
| platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations | Opus 4.1(08-05), Sonnet 4/Opus 4(06-15) 은퇴 |
| platform.claude.com/docs/en/{api/rate-limits, build-with-claude/fast-mode, ...migration-guide, ...introducing-claude-fable-5-and-claude-mythos-5} | 한도·Fast mode·마이그레이션·신모델 |
| blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/ 및 -release-candidate/ | MCP stateless 전환 |

## 9.3 시도했으나 실패한 URL (인용 근거로 사용하지 않음)

| 차단·실패 대상 | 잃은 것 |
| --- | --- |
| www.anthropic.com, docs.anthropic.com | 공식 뉴스 90일 전량, context engineering 정의, best-practices 원문 |
| claude.com, blog.claude.com | auto mode 발표글, "A harness for every task" 본문 |
| openai.com | "OpenAI로 확산" 주장 검증 |
| modelcontextprotocol.io | MCP 스펙 원문 (블로그로 대체) |
| mitchellh.com | harness engineering 기원 주장 검증 |
| arxiv.org, export.arxiv.org, ar5iv, huggingface.co/papers, semanticscholar.org, alphaxiv.org, openreview.net, paperswithcode.com | 논문 6편 전량 |
| code.claude.com/docs/en/release-notes | HTTP 404 (changelog가 대체) |
| api.github.com/repos/<스코프 밖> | HTTP 403 — "GitHub access to this repository is not enabled for this session" |
| changelog의 2026-05-13 ~ 06-24 구간 | 페이지가 해당 구간을 반환하지 않음 |

## 9.4 이 세션의 데이터 소스에 대한 메타 경고

레드팀이 star 상위 저장소 리더보드를 조회했을 때 실제 GitHub과 owner명이 다른 항목이 반환되었다.

| 이 환경에서 반환된 이름 | 실제 GitHub |
| --- | --- |
| react/react | facebook/react |
| nilbuild/developer-roadmap | kamranahmedse/developer-roadmap |
| openclaw/openclaw | (미상) |

따라서 GitHub 기반 정량 수치(star, pushed_at)는 "이 환경이 그렇게 응답했다"까지만 참이며, 실세계 GitHub 값으로 인용해서는 안 된다.

# 10. 미해결 질문과 다음 액션

## 10.1 미해결 질문 3개

| # | 질문 | 왜 미해결인가 | 해소 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | arXiv 논문 6편은 실재하는가? | 검색 스니펫에만 등장. ID·저자·초록 중 원문으로 확인된 것이 하나도 없음. 실재하지 않는 ID가 섞여 있을 가능성 배제 불가 | 네트워크 제약이 없는 환경에서 arxiv.org 직접 조회 |
| 2 | 커뮤니티 스킬의 실제 채택도는 얼마인가? | 이 환경의 GitHub 데이터가 실제 github.com의 완전한 미러가 아닐 정황 | 브라우저나 다른 네트워크에서 star 수 재확인 |
| 3 | 2026-05-13 ~ 06-24 구간에 무슨 변경이 있었나? | changelog 페이지가 이 구간을 반환하지 않아 조사창 앞 6주가 비어 있음 | GitHub CHANGELOG.md 또는 버전별 릴리스 노트 개별 조회 |

## 10.2 다음 액션 1개

2026-08-14 이전에 실행할 것 starter-kit/.claude/settings.json 을 실제 프로젝트에 적용하고, permissions.deny 와 PreToolUse 가드가 실제로 차단하는지 트리거 테스트를 실행한다. 설정만 하고 테스트하지 않으면 강제되지 않는 것과 같다. 본 리서치에서도 기능 테스트를 실행한 뒤에야 .env.example 오차단 버그가 발견되었다. 나머지 항목은 이 검증이 통과한 뒤 §7.3 (2주차)부터 진행한다.

본 보고서의 원본 마크다운·starter-kit 소스는 저장소 브랜치 claude/harness-architecture-research-2nqsck 의 claude-harness-research/ 디렉터리에 있다 (커밋 1c07053, 17개 파일 1,802줄).